

 Администрация

закрытого административно - территориального образования Озерный Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.04.2023 |  |  № 41 |

**О проведении весенней декады и субботника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории ЗАТО Озерный**

 **Тверской области**

 В целях обеспечения мероприятий по выполнению работ по благоустройству, озеленению и уборке территории, созданию благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствии с Правилами благоустройства территории городского округа ЗАТО Озерный Тверской области, утвержденными Решением Думы ЗАТО Озерный от 13.10.2017 года № 64,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

 1. Провести в период с 17 апреля 2023 года по 28 апреля 2023 года весеннюю декаду по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории ЗАТО Озерный Тверской области.

 2. В рамках весенней декады 22.04.2023 г. организовать проведение общегородского субботника.

 3. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом проведения весенней декады по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории ЗАТО Озерный Тверской области (Приложение № 1).

 4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также собственникам и арендаторам зданий и сооружений на территории ЗАТО Озерный Тверской области организовать и провести уборку закрепленных и прилегающих территорий с 17 апреля по 28 апреля 2023 года.

 5. МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» (Головин А.А.) обеспечить участников уборки транспортом для вывоза мусора.

 6. Отделу по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный (Федотова С.А.) разработать план проведения субботника.

 7. Комиссии по контролю за ходом проведения весенней декады по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории ЗАТО Озерный Тверской области провести проверку закрепленных за предприятиями и учреждениями территорий.

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Озерный по вопросам ЖКХ Васильева А.А.

 9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дни Озерного» и

 разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети интернет (www.ozerny.ru).

Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева

 Приложение № 1 к постановлению администрации

ЗАТО Озерный от 17.04.2023 года № 41

Состав комиссии

 по контролю за ходом проведения весенней декады

 по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории

 ЗАТО Озерный Тверской области

(далее-Комиссия)

Председатель Комиссии - заместитель Главы администрации ЗАТО Озерный по вопросам ЖКХ А.А. Васильев;

Члены комиссии:

- С.А. Федотова, руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный;

- А.А. Головин, директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный»;

- Е.С. Чигрина, техник ООО «УК Комсервис» (по согласованию),

- З.П. Попова, техник ООО «УК Комсервис» » (по согласованию).

секретарь Комиссии - старший инспектор отдела благоустройства и ЖКК МКУ «АТС ЗАТО Озерный» Ю.Ю. Лукина

ПЛАН

мероприятий по проведению весенней декады по благоустройству и наведению порядка на территории ЗАТО Озерный Тверской области в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
|  |  |  |  |
| 1. | Проведение совещания с руководителями предприятий и организаций по вопросу организации уборки территорий в период проведения декады. | 17.04.2023 г. | Руководитель отдела строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный» С.А. Федотова |
| 2. | Организация проверок территорий предприятий, организаций, учреждений | проведение весенней декады по благоустройству –17 апреля – 28 апреля 2023 г | Руководитель отдела строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный» С.А. Федотова |
| 3. | Разработка планов-заданий предприятиям, учреждениям, ИП по проведению весенней декады благоустройства территорий ЗАТО Озерный. | 14 апреля 2023 г. | Руководитель отдела строительства и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный» С.А. Федотова |
| 4. 4.14.24.34.44.5 | Организация проведения весенней декады:-уборка придомовых территорий;-уборка территорий прилегающих к общественным зданиям и сооружениям;-уборка объектов потребительского рынка и территорий, прилегающих к ним, от мусора;- ремонт объектов благоустройства;-уборка мест отдыха горожан и территорий общего пользования. |  до 28.04.2023г. | Руководители предприятий, организаций и учреждений ЗАТО Озерный |
| 5. | Ликвидация несанкционированных навалов мусора на территории ЗАТО Озерный, на прилегающих территориях | до 28.04.2023г. | Директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» А.А. Головин |
| 6. | Уборка смета и песка у бордюров дорожного полотна | до 28.04.2023 г. | Директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» А.А. Головин |
| 7. | Ремонт детских площадок и скамеек на дворовых территориях и территориях общего пользования | до 28.04.2023г. | Директор МУП ЗАТО Озерный «УК Комсервис» В.В. Мосиенко |
| 8. | Проведение общегородского субботника | 28.04.2023 г. | Отдел по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный |
| 9. | Комиссионная проверка результатов проведения декады по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории ЗАТО Озерный Тверской области |  28.04.2023г. | Комиссия |
| 10. | Освещение проведения месячника по благоустройству в средствах массовой информации ЗАТО Озёрный |  Апрель  | АНО Редакция газеты «Дни Озерного»Ежова В.В. |