Администрация

закрытого административно-территориального

образования Озерный Тверской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

## 27.05.2024											          № 65

О подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области

к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 9, 36 Устава ЗАТО Озерный, в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный к работе в осенне-зимний период 2024-2025 годов, администрация ЗАТО Озерный постановляет:

1. Утвердить задание по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов (приложение № 1).

2. Утвердить программу мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в газете «Дни Озерного» и размещению на официальном сайте ЗАТО Озерный в сети Интернет (www.ozerny.ru).

Глава ЗАТО Озерный								     Н.А. Яковлева

Приложение № 1 к постановлению

Администрации ЗАТО Озерный

от 27.05.2024 года № 65

Задание

по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса

и социальной сферы ЗАТО Озерный Тверской области

к осенне-зимнему периоду 2024–2025 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация работы комиссии по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимние периоды | В течение периода подготовки и проведения отопительного сезона | Глава ЗАТО Озерный Тверской области Н.А. Яковлева |
| 2. | Организация работы комиссии по проведению диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива | До 21.06.2024 | Глава ЗАТО Озерный Тверской области Н.А. Яковлева |
| 3. | Проведение диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей | До 09.09.2024 | Комиссия по проведению диагностики и гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива |
| 4. | Предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области (далее – Минэнерго) реестров актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей | До 16.09.2024 | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова |
| 5. | Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для подготовки жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к работе в осенне-зимний период | В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ | Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный, руководитель отдела муниципальных закупок и бухгалтерского учета Е.Н. Муратова |
| 6. | Осуществление контроля за расчетами муниципальных учреждений и предприятий ЖКХ за потребленные топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги | В течение периода подготовки и проведения отопительного сезона | Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового отдела Н.З. Савокина |
| 7. | Организация работы по взысканию задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг всеми категориями потребителей | Ежемесячно | Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового отдела Н.З. Савокина |
| 8. | Согласование плана действий по локализации и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы | До 25.07.2024 | Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный П.Е. Андреев |
| 9. | Согласование порядка взаимодействия администрации, оперативных служб и организаций на территории ЗАТО Озерный при ликвидации аварийных ситуаций | До 25.07.2024 | Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный П.Е. Андреев |
| 10. | Пополнение местных резервов материально-технических ресурсов для оперативного устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы | До 01.10.2024 | Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный П.Е. Андреев |
| 11. | Контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях | До 30.08.2024 | Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный П.Е. Андреев |
| 12. | Подготовка дорог к эксплуатации в осенне-зимний период | До 16.09.2024 | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова; директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» А.А. Головин |
| 13. | Организация мероприятий по подготовке дорожной и специальной техники к эксплуатации в осенне-зимний период | До 30.08.2024 | Директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» А.А. Головин |
| 14. | Организация работы по информированию потребителей о необходимости экономии энергетических ресурсов с целью энергосбережения | До 01.10.2024 | Главный редактор газеты «Дни Озерного» Е.Ю. Галунзовский; редактор телеканала «Озерный Инком сеть» Е.В. Клепикова |
| 15. | Организация и выполнение мероприятий по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону | До 16.09.2024 | Директор ООО «УК Комсервис» А.С. Воронцов |
| 16. | Организация и выполнение мероприятий по подготовке оборудования котельной, тепловых сетей, сетей горячего водоснабжения к отопительному сезону | До 16.09.2024 | Врио директор МУП «КС ЗАТО Озерный» Р.Е. Могутов |
| 17. | Организация и выполнение мероприятий по подготовке объектов водопроводно-канализационного хозяйства к отопительному сезону | До 30.08.2024 | И.о. директора МУП «Водоресурс» Р.Н. Вопшин |
| 18. | Организация и выполнение мероприятий по подготовке объектов образования, культуры и спорта, здравоохранения к отопительному сезону | До 15.08.2024 | Руководитель отдела образования администрации ЗАТО Озерный И.А. Гаранина; руководитель отдела культуры и спорта администрации ЗАТО Озерный Л.В. Хапова; главный врач ГБУЗ Городская больница ЗАТО Озерный С.А. Васильева (по согласованию) |
| 19. | Мониторинг мероприятий по подготовке объектов Министерства обороны Российской Федерации, ведомственного жилищного фонда к отопительному сезону в соответствии с утвержденными планами | До 16.09.2024 | Начальник производственного участка № 6/5 ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по РВСН В.В. Игнатов (по согласованию) |
| 20. | Проведение оценки готовности жилищного фонда, объектов образования, культуры и спорта, здравоохранения к работе в осенне-зимний период | До 16.09.2024 | Комиссия по проверке готовности теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов* |
| 21. | Проведение оценки готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период с составлением актов и выдачей паспортов готовности | До 15.10.2024 | Комиссия по проверке готовности теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов * |
| * Руководители организаций представляют информацию по выполнению требований по готовности объектов к осенне-зимней эксплуатации в соответствии с требованиями приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» |
| 22. | Проведение пробных топок и представление реестров актов пробных топок в Минэнерго | До 01.10.2024 | Врио директор МУП «КС ЗАТО Озерный» Р.Е. Могутов |
| 23. | Составление акта проверки готовности жилищного фонда к работе в осенне-зимний период | До 16.09.2024 | Комиссия по проверке готовности теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов |
| 24. | Предоставление в Минэнерго и ГУ «ГЖИ» Тверской области реестров паспортов готовности жилищного фонда (с информацией о готовности внутридомового газового оборудования) | До 16.09.2024 | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова |
| 25. | Получение потребителями тепла паспортов готовности к работе в осенне-зимний период | До 16.09.2024 | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова |
| 26. | Сбор и представление сведений согласно форме 1-ЖКХ (зима) в Минэнерго | до 30 числа отчетного месяца с июня по октябрь | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова |
| 27. | Представление информации в Минэнерго о задолженности потребителей за тепловую энергию | Ежемесячно с июня 2024 года по июнь 2024 года до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Заместитель главы администрации ЗАТО Озерный по финансово-экономическим вопросам, руководитель финансового отдела Н.З. Савокина |
| 28. | Сбор и предоставление сведений по мониторингу хода подготовки жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в Главное управление «Государственная жилищная инспекция» Тверской области | с июля по 4года (на 1 и 15 число отчетного месяца) | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова |
| 29. | Мониторинг включения центрального отопления, предоставление сведений в Минэнерго | с момента подачи тепла первоочеред-ным потребителям до полного включения отопления | Директор МУП «КС ЗАТО Озерный» Т.А. Афанасьева; начальник МКУ «ЕДДС ЗАТО Озерный» В.Г. Шматов |
| 30. | Формирование доклада о результатах подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду | До 16.10.2024 | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова |
| 31. | Представление информации в Минэнерго о технологических нарушениях, отказах и авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства и объектах социальной сферы | Ежемесячно с 25.07.2024 по 01.07.2025 | Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный П.Е. Андреев; Начальник МКУ «ЕДДС ЗАТО Озерный» В.Г. Шматов |
| 32. | Организация специального учения по отработке взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, соответствующих органов управления при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого хозяйства в условиях низких температур наружного воздуха | До 30.08.2024 | Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный П.Е. Андреев |
| 33. | Проведение практического занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры | До 30.08.2024 | Руководитель отдела мобилизационной подготовки, делам ГО и ЧС администрации ЗАТО Озерный П.Е. Андреев |
| 34. | Предоставление информации в Министерство транспорта Тверской области о количестве задействованной техники; о запасах материалов и ПГС, необходимых для зимнего содержания автодорог; о готовности автодорог, механизмов, автотранспорта; о наличии мест для вывоза и складирования снега | До 16.09.2024 | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова; директор МБУ «Дорсервис ЗАТО Озерный» А.А. Головин. |
| 35. | Предоставление в Минэнерго показателей надежности систем теплоснабжения исходя из оценок надежности источников тепловой энергии и тепловых сетей | До 30.08.2024 | Руководитель отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А. Федотова |
| 36. | Заслушивание отчетов руководителей муниципальных учреждений и предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период | Еженедельно по вторникам | Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева |

Приложение № 2 к постановлению

Администрации ЗАТО Озёрный

от 27.05.2024 года № 65

Программа мероприятий по подготовке объектов

жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2024 - 2025 годов

| Наименование объекта (ответственный исполнитель) | Наименование планируемых работ | Объём работ | Планируемые затраты, тыс. руб. | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ детский сад № 1 ЗАТО Озерный (Голованова М.Е.) | Замена радиаторов отопления с установкой запорной арматуры и заменой подводки | 1 | 31,9 | Август |
|  | Консервация системы отопления, гидравлические испытания, помывка |  | 59,8 | Август |
|  | Итого: |  | 91,7 |  |
| МБДОУ детский сад № 2 ЗАТО Озерный (Атрощенко А.Р.) | Гидравлические испытания, установка и снятие рассечек диаметром, промывка трубопровода | 1 | 59,8 | Август |
|  | Ремонт групп | 4 | 1 000,0 | Август |
|  | Ремонт навеса для хранения велосипедов и колясок | 1 | 10,0 | Август |
|  | Капитальный ремонт туалетных комнат в здании МБДОУ детский сад № 2 ЗАТО Озерный Тверской области | 8 | 4 735,5 | Август |
|  | Итого: |  | 5 805,3 |  |
| МБДОУ детский сад № 4 ЗАТО Озерный (Тихонова Р.А.) | Замена радиатора (10-секционного) | 1 | 22,0 | Июнь |
|  | Гидравлические испытания, промывка системы отопления |  | 46,5 | июль |
|  | Итого: |  | 68,5 |  |
| МБДОУ детский сад № 5 ЗАТО Озерный (Зайнетдинова З.С.) | Консервация системы отопления, гидравлические испытания | 1 | 47,6 | Июль |
|  | Итого: |  | 47,6 |  |
| МБДОУ детский сад № 6 ЗАТО Озерный (Стебихова Н.Ю.) | Консервация системы отопления, гидравлические испытания | 1 | 47,6 | Июль |
|  | Итого: |  | 47,6 |  |
| МБОУ СОШ № 1 ЗАТО Озерный (Сташкова Н.П.) | Текущий ремонт системы отопления с консервацией и гидравлическими испытаниями, опресовкой, ревизией узлов ввода элеваторных узлов (зд. №№ 1,2,3) | 1 | 83,9 | Июнь |
|  | Замена радиаторов (актовый зал, зд. № 3) | 1 | 124,8 | Июнь |
|  | Ремонт системы отопления (зд. № 3) | 1 | 61,8 | Июнь |
|  | Текущий ремонт туалетных комнат (зд. №№ 1,3) | 1 | 134,8 | Июнь |
|  | Текущий ремонт спортивного зала зд. № 2) | 1 | 150,0 | Июнь |
|  | Итого: |  | 555,5 |  |
| МБОУ СОШ № 2 ЗАТО Озерный (Шигина А.А.) | Текущий ремонт системы отопления с консервацией и гидравлическими испытаниями | 1 | 95,02 | Июль |
|  | Итого: |  | 95,02 |  |
| МБУ ДО ЦРТДиЮ (Грахов Ю.А.) | Осмотр внутриклассных устройств, подвальных системы отопления, гидравлическое испытание системы отопления | 1 | 50,0 | Июль |
|  | Ремонт трубопроводов системы канализации | 1 | 18,0 | Июль |
|  | Замена и обслуживание запорной и регулирующей арматуры на системах отопления, водоснабжения |  | 3,8 | Июль |
|  | Текущий ремонт инженерных сетей здания | 1 | 8,6 | Июль |
|  | Итого: |  | 80,4 |  |
| МБУ ДСДиЮ ЗАТО Озёрный (Ерыгин В.В.) | Гидравлические испытания, промывка системы отопления | 1 | 20,0 | Август |
|  | Приобретение запорной арматуры для трубопровода в машинном зале | 10 | 41,2 | Апрель |
|  | Ремонт системы вентиляции | 1 | 27,5 | Апрель |
|  | Замена аварийного трубопровода отопления (12м) и установка новых фланцевых кранов | 1 | 100,0 | Май |
|  | Приобретение и установка фильтров, заглушек, муфт для вентиляционной системы | 1 | 15,5 | Июнь |
|  | Ремонт напольного покрытия в мужских душевых на 2-м этаже | 1 | 306,0 | Август |
|  | Итого: |  | 510,2 |  |
| МБУ ДК ЗАТО Озёрный (Бобкова Н.И.) | Обслуживание запорной арматуры в двух помещениях | 1 | 24,5 | Сентябрь |
|  | Гидравлические испытания | 1 | 23,5 | Август |
|  | Замена радиаторов отопления и запорной арматуры | 1 | 54,5 | Август |
|  | Итого: |  | 102,5 |  |
| МБУ ДО «ДШИ» ЗАТО Озёрный (Хапов А.И.) | Утепление входных дверей | 1 | 1,6 | Июнь |
|  | Итого: |  | 1,6 |  |
| МКУ «АТС ЗАТО Озёрный» (Зинягина Е.П.) | Гидравлическое испытание, промывка системы отопления | 1 | 24,0 | Август |
|  | Замена радиаторов отопления с установкой запорной арматуры | 1 | 56,0 | Август |
|  | Итого: |  | 80,0 |  |
| МБУ «Дорсервис ЗАТО Озёрный» (Головин А.А.) | Подготовка техники к эксплуатации в осенне-зимний период | 15 ед | 355,0 | Сентябрь |
|  | Пополнение запасов топлива | 16000 л | 773,5 | Октябрь |
|  | Пополнение запасов ПГС, соли | 300 куб.м | 50,0 | Август |
|  | Закупка ручного инвентаря для работы в зимний период | 20 ед | 5,0 | Сентябрь |
|  | Ремонт систем отопления | 2 | 30,0 | Август |
|  | Итого: |  | 1 213,5 |  |
| ООО «УК Комсервис» (Мосиенко В.В.) | Благоустройство придомовой территории (ремонт скамеек, замена урн) | 1 | 729,0 | Июнь - сентябрь |
|  | Ремонт оконных и дверных заполнений | 1 | 40,2 | Июнь - сентябрь |
|  | Текущий ремонт крылец и отмосток | 1 | 1 496,4 | Июнь - сентябрь |
|  | Текущий ремонт фасадов и цоколей | 1 | 2 705,1 | Июнь - сентябрь |
|  | Герметизация межпанельных швов | 1 | 680,2 | Июнь - сентябрь |
|  | Текущий ремонт мягких и шиферных кровель, водосточных труб | 1 | 410,1 | Июнь - сентябрь |
|  | Очистка кровель и козырьков от мусора | 1 | 210,3 | Июнь - сентябрь |
|  | Установка и снятие рассечек | 1 | 111,2 | Июнь - сентябрь |
|  | Промывка и гидравлическое испытание систем отопления МКД | 1 | 413,1 | Июнь - сентябрь |
|  | Пополнение запасов материалов для устранения аварийных ситуаций в отопительный период | 1 | 5 375,3 | Июнь - сентябрь |
|  | Текущий ремонт и обслуживание силового и электрического оборудования | 1 | 850,1 | Июнь - сентябрь |
|  | Ремонт и замена запорной арматуры на трубопроводах отопления, ГВС, ХВС | 1 | 1 220,3 | Июнь - сентябрь |
|  | Текущий ремонт и замена участков трубопроводов отопления, ГВС, ХВС, водоотведения | 1 | 1 469,7 | Июнь - сентябрь |
|  | Итого: |  | 15 711,0 |  |
| МУП «КС ЗАТО Озёрный» (Афанасьева Т.А.) | Текущий ремонт котлов ДКВР 10/13 | 8 ед | 478,2 | Июль |
|  | Проведение экспертизы промышленной безопасности | 9 ед | 371,0 | Октябрь |
|  | Текущий ремонт насосного оборудования | 17 ед | 217,1 | Июль |
|  | Текущий ремонт газового оборудования | 4 ед | 35,3 | Август |
|  | Обслуживание теплообменников | 2 ед | 640,8 | Август |
|  | Текущий ремонт натрий катионитовых фильтров | 5 ед | 204,8 | Июнь |
|  | Текущий ремонт дымовой трубы | 1 ед | 3,8 | Август |
|  | Обслуживание главного парового коллектора | 1 ед | 9,7 | Август |
|  | Обслуживание и текущий ремонт оборудования мазутного хозяйства | 1 компл | 116,9 | Август |
|  | Обслуживание и текущий ремонт оборудования ЦТП | 1 компл | 22,5 | Август |
|  | Ремонт кладки здания котельной | 1 ед | 530,0 | Август |
|  | Обслуживание и текущий ремонт котлоагрегатов блочно-модульной котельной | 5 ед | 282,5 | Август |
|  | Обслуживание насосного оборудования БМК | 14 шт | 184,5 | Июнь |
|  | Ремонт трубопроводов БМК | 1 компл | 3,1 | Июль |
|  | Текущий ремонт газового оборудования БМК | 1 компл | 9,1 | Июль |
|  | Обслуживание узла химводоподготовки | 1 компл | 11,8 | Июль |
|  | Обслуживание теплообменников | 4 шт | 76,3 | Август |
|  | Обслуживание и текущий ремонт оборудования БМК | 1 компл | 55,4 | Август |
|  | Обслуживание и текущий ремонт тепловых сетей | 1 компл | 1781,4 | Август |
|  | Текущий ремонт тепловых камер | 1 ед | 404,0 | Август |
|  | Итого: |  | 5 438,2 |  |
| МУП «Водоресурс» (Вопшин Р.Н.) | Текущий ремонт водопроводных колодцев | 20 шт | 95,0 | Май |
|  | Текущий ремонт задвижек | 371 шт | 206,0 | Июнь |
|  | Промывка сетей канализации | 10 км | 150,0 | Август |
|  | Текущий ремонт канализационных колодцев | 30 шт | 135,0 | Август |
|  | Текущий ремонт оборудования артезианских скважин | 9 ед | 46,0 | Июль |
|  | Текущий ремонт оборудования насосной станции и СОВ | 2 ед | 192,0 | Август |
|  | Текущий ремонт КНС | 3 ед | 72,0 | Сентябрь |
|  | Текущий ремонт оборудования КОС | 1 ед | 157,0 | Август |
|  | Итого: |  | 1053,0 |  |
| Отдел по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озёрный (Федотова С.А.) | Замена светильников наружного освещения на светодиодные на территории ЗАТО Озерный Тверской области | 109 шт. | 1 372,6 | Июнь |
|  | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в ЗАТО Озерный Тверской области (ТК 66 до ТК 100) | 59,46 п.м (2х-т) | 1 660,8 | Сентябрь |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения на участке от ТК 82 до жилого дома № 12 по ул. Киевская, от ТК 135 до жилых домов № 5А и № 7 по ул. Киевская, № 10 по ул. Александрова в ЗАТО Озерный Тверской области | 202,68 п.м (2х-т) | 3 600,0 | Сентябрь |
|  | Итого: |  | 6 633,4 |  |
| Всего по подготовке муниципальных предприятий и учреждений, в том числе |  | 44 057,9 |  |
| по разделу «Культура» |  | 104,1 |  |
| по разделу «Физическая культура и спорт» |  | 510,2 |  |
| по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  | 28 835,6 |  |
| по разделу «Дорожное хозяйство» |  | 1 213,5 |  |
| по разделу «Общегосударственные вопросы» |  | 80,0 |  |
| по разделу «Образование» |  | 6 791,6 |  |