

# Администрация

**закрытого административно - территориального образования Озерный Тверской области**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.01.2025 |  |  № 20 |

**О внесении изменений в муниципальную программу ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика** **ЗАТО Озерный Тверской области» на 2025-2027 годы**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Озерный Тверской области, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Озерный от 28.08.2013 года № 371, статьей 36 Устава ЗАТО Озерный администрация ЗАТО Озерный постановляет:

 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» на 2025-2027 годы, утвержденную постановлением администрации ЗАТО Озерный от 08.11.2024 г. № 149:

 1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» на 2025-2027 годы изложить в следующей редакции:

 «Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2025-2027 годы составляет 41 050,3 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в разрезе подпрограмм:

Подпрограмма 2 – 41 050,3 тыс. руб.;

2025 год – 26 988,2 тыс. рублей;

2026 год – 8 042,1 тыс. рублей;

2027 год – 6 020,0 тыс. рублей.

 1.2. Подраздел III «Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации подпрограммы в разрезе задач по годам реализации муниципальной программы в целом» изложить в следующей редакции:

 «16. Общий объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию программы, составляет 41 050,3 тыс. руб.»

 «17. Объем финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограмм по годам их реализации в разрезе задач, представлен в Таблице 1.»

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Задачи Подпрограммы | По годам реализации Муниципальной программы | всего, тыс.руб. |
| 2025 год | 2026год | 2027 год |
|  | **Подпрограмма 1 «Организация осуществления капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный Тверской области»** | **0,0** |  **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 1 | Задача 1«Повышение надежности внутренних сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения МКД» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2«Капитальный ремонт и ремонт элементов многоквартирных домов» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Подпрограмма 2 «Развитие и благоустройство ЗАТО Озерный Тверской области»** | **26 988,2** | **8 042,1** | **6 020,0** | **41 050,3** |
| 3 | Задача 1«Повышение уровня внешнего благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан» | 26 988,2 | 8 042,1 | 6 020,0 | 41 050,3 |
| 4 | Задача 2«Ответственность жителей ЗАТО Озерный за состоянии территории ЗАТО Озерный» | 0,0 |  0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого, тыс.руб. | 26 988,2 | 8 042,1 | 6 020,0 | 41 050,3 |

 2. Приложение 1 к муниципальной программе «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области» на 2025-2027 годы изложить в новой редакции (Приложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела по строительству и ЖКХ администрации ЗАТО Озерный С.А.Федотову.

 4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Дни Озерного» и разместить на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Озерный в сети интернет (www.ozerny.ru).

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава ЗАТО Озерный Н.А. Яковлева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению администрации ЗАТО Озерный Тверской области от 30.01.2025 г. № 20  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2025-2027 годы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристика муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области |
| **"Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2025-2027 годы** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администратор муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области - Администрация ЗАТО Озерный |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принятые обозначения и сокращения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа - муниципальная программа ЗАТО Озерный Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2025-2027 годы. |
| 2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы ЗАТО Озерный Тверской области "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2025-2027 годы. |
| 3. Задача - задача подпрограммы. |
| 4. Мероприятие - мероприятие подпрограммы. |
| 5. Показатель - показатель цели программы (показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия, показатель административного мероприятия). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коды бюджетной классификации | Дополнительный аналитический код | Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели | Единица измерения | Годы реализации программы | Целевое (суммарное) значение показателя |
| код администратора программы | раздел | подраздел | классификация целевой статьи расхода бюджета | 2025 | 2026 | 2027 | значение | год достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  | **Программа "Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика ЗАТО Озерный Тверской области" на 2025-2027 годы, всего** | **тыс.руб.** | **26988,2** | **8042,1** | **6020,0** | **41050,3** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Цель программы** "Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории ЗАТО Озерный Тверской области в сфере жилищно-коммунального хозяйства"  | х | х | х | х | х | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Улучшение технического состояния МКД, повышение их энергоэффективности и уровня комфортности проживания в них граждан за счет ответственного управления общим имуществом в МКД его собственниками и привлекающими профессиональными исполнителями"* | % | 80 | 85 | 90 | 90 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Улучшение благоустроенности среды проживания граждан ЗАТО Озерный"* | % | 70 | 75 | 80 | 80 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | **Подпрограмма 1 "Организация осуществления капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории ЗАТО Озерный и их инженерной инфраструктуры"**  | да/нет | **да** | **да** | **да** | **да** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 1**  "Повышение надежности внутренних сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения МКД" | да/нет | да | да | да | да | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество МКД в которых капитально отремонтирована система теплоснабжения по региональной программе капитального ремонта"* | шт. | 3 | 0 | 0 | 3 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Качество подачи услуги теплоснабжения в МКД"* | % | 70 | 0 | 0 | 70 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 1.001 "Организация собрания собственников жилых помещений МКД для принятия решений о проведении капитальных ремонтов"** | **да/нет** | **да** | **да** | **да** | **да** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество организованных собраний"* | шт. | 2 | 1 | 1 | 4 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество принятых решений о проведении капитального ремонта и"* | шт. | 2 | 1 | 1 | 4 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 1.002 "Организация работы с жителями многоквартирных жилых домов об экономии энергетических ресурсов"** | **да/нет** | **да** | **да** | **да** | **да** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество проведенных общедомовых собраний"* | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Экономия расхода энергоресурсов "* | % | 10 | 10 | 10 | 30 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 2** "Капитальный ремонт и ремонт элементов многоквартирных домов" | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1"Количество отремонтированных капитальным ремонтом элементов домов"* | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Удовлетворенность жителей условиями проживания"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.001 "Организация собрания собственников жилых помещений МКД для принятия решений о проведении капитальных ремонтов элементов"** | **да/нет** | **да** | **да** | **да** | **да** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество организованных собраний"* | шт | 5 | 5 | 5 | 15 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество принятых решений о проведении капитального ремонта элементов МКД"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2027 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.002 "Привлечение собственников жилых помещений к участию в комиссиях по приемке "** | **да/нет** | **да** | **да** | **да** | **да** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество принятых в эксплуатацию объектов законченных капитальным ремонтом* | шт | 3 | 1 | 1 | 5 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество проведенных проверок в рамках муниципального жилищного контроля "* | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |   |   |   |   |   |   | **Подпрограмма 2 "Развитие и благоустройство ЗАТО Озерный Тверской области "** | тыс. руб. | **26988,2** | **8042,1** | **6020,0** | **41050,3** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 1** "Повышение уровня внешнего благоустройства, создание комфортных условий для проживания граждан" | тыс.руб. | 26988,2 | 8042,1 | 6020,0 | 41050,3 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1"Содержание территории ЗАТО Озерный в нормативном состоянии"* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Увеличение степени благоустроенности территорий общего пользования и отдыха детей и взрослых"* | кв.м | 1200 | 1200 | 1200 | 3600 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Б** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.001 "Озеленение территорий общего пользования (посадка деревьев и кустарников, устройство газонов, вырубка сухостоя и прореживание кустарников)"** | **тыс.руб.** | **450,0** | **420,0** | **420,0** | **1290,0** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Выполнение работ по благоустройству территории ЗАТО Озерный Тверской области: озеленение территорий общего пользования (покос трав)"* | тыс.руб. | 450 | 420 | 420 | 1290 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2**"Площадь покосов общественных территорий"* | кв.км | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 0,138 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **2** | **Б** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.002 "Благоустройство территорий детских и спортивных площадок, площадок для выгула собак"**  | **тыс.руб.** | **680,0** | **500,0** | **500,0** | **1680,0** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Устройство и содержание площадки для выгула собак"* | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество установленных элементов"* | шт. | 6 | 3 | 3 | 12 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **3** | **Б** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.003 "Содержание наружного электроосвещения, в том числе затраты на электроэнергию"**  | **тыс.руб.** | **3600,0** | **3800,0** | **3800,0** | **11200,0** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1"Обеспечение безопасности нахождения граждан на улице в темное время суток"* | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Экономия энергоресурсов"* | % | 5 | 5 | 5 | 15 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **4** | **Б** |  |  |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.004 "Наружное оформление территории ЗАТО Озерный в период проведения праздников, организация праздничных мероприятий"**  | **тыс.руб.** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **600,0** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Приобретение элементов для праздничного оформления территории многоразового использования"* | шт | 15 | 15 | 15 | 45 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2**"Улучшение эстетического вида территорий общего пользования"* | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **6** | **Л** |  |  |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.005 "Разработка проектной документации с целью реализации Федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"**  | **тыс.руб.** | **120,0** | **100,0** | **100,0** | **320,0** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество разработанных проектов"* | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество реализованных проектов"* | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **1** | **2** | **Б** |  |  |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.006 "Разработка проектно-сметной документации с целью участия в программе по поддержке местных инициатив на территории ЗАТО Озерный Тверской области"**  | **тыс.руб.** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество разработанных проектов"* | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество реализованных проектов"* | шт | 1 | 1 | 1 | 3 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **S** | **9** | **0** | **0** | **9** |  |  |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.007 "Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, устройство детской игровой площадки на общественной территории по ул. Победы в ЗАТО Озерный Тверской области** | **тыс.руб.** | **3121,6** | **0,0** | **0,0** | **3121,6** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Устройство детской игровой площадки на общественной территории по ул. Победы в ЗАТО Озерный Тверской области"* | тыс.руб. | 3121,6 | 0 | 0 | 3121,6 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество установленных детских площадок"* | шт. | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **S** | **9** | **0** | **1** | **0** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.008 "Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, капитальный ремонт пешеходных дорожек в лесопарковой зоне в районе дома № 4 по ул. Уварова в ЗАТО Озерный Тверской области"**  | **тыс.руб.** | **628,5** | **0,0** | **0,0** | **628,5** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Устройство пешеходной дорожки"* | м | 97 | 0 | 0 | 97 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Улучшение функционального использования территорий общего пользования"* | % | 90 | 0 | 0 | 90 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **S** | **9** | **0** | **1** | **1** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.009 "Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, приобретение трактора Беларус 82.1 (или эквивалент) для нужд ЗАТО Озерный Тверской области"**  | **тыс.руб.** | **660,0** | **0,0** | **0,0** | **660,0** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Повышение качества содержания территорий общего пользования"* | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Увеличение количества техники для уборки"* | да/нет | да | 0 | 0 | да | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **S** | **9** | **0** | **1** | **2** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.010 "Реализация программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, благоустройство общественной территории в ЗАТО Озерный Тверской области: приобретение и монтаж ограждения"**  | **тыс.руб.** | **833,8** | **0,0** | **0,0** | **833,8** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Улучшение эстетического вида территории общего пользования"* | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Протяженность устанавливаемого ограждения"* | м | 191 | 0 | 0 | 100 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **1** | **3** | **Б** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.011 "Реализация инициативных проектов на территории ЗАТО Озерный Тверской области"**  | **тыс.руб.** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **750,0** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Улучшение эстетического вида территории общего пользования"* | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Приобретение трактора Беларус 82.1 (или эквивалент)"* | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **2** | **2** | **0** | **0** | **1** | **Б** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.012 "Санитарная очистка территорий общего пользования, ликвидация стихийных свалок"**  | **тыс.руб.** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **300,0** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество проведенных общегородских субботников по уборке общественных территорий"* | шт | 3 | 3 | 3 | 9 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество трудовых коллективов принявших участие в городских субботниках"* | шт | 25 | 30 | 35 | 35 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **И** | **4** | **5** | **5** | **5** | **5** | **0** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.013 "Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды"**  | **тыс.руб.** | **5549,5** | **0,0** | **0,0** | **5549,5** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Капитальный ремонт общественной территории вокруг здания узла связи с целью формирования комфортной городской среды в ЗАТО Озерный Тверской области"* | тыс.руб. | 1779,6 | 0 | 0 | 1779,6 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Площадь благоустройства"* | кв.м | 1020 | 0 | 0 | 1020 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **2** | **0** | **0** | **5** | **Л** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.014 "Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды"**  | **тыс.руб.** | **118,8** | **150,0** | **150,0** | **418,8** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Капитальный ремонт общественной территории вокруг здания узла связи с целью формирования комфортной городской среды в ЗАТО Озерный Тверской области"* | тыс.руб. | 118,8 | 0 | 0 | 118,8 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Площадь благоустройства"* | кв.м | 1020 | 750 | 300 | 2070 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **И** | **4** | **1** | **1** | **4** | **5** | **0** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.015 "Субсидии местным бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)"**  | **тыс.руб.** | **2001,8** | **2001,8** | **0,0** | **4003,6** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения: озеленение сквера напротив храма Святого Апостола Андрея Первозванного в ЗАТО Озерный Тверской области"* | тыс.руб. | 2001,8 | 2001,8 | 0 | 4003,6 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Площадь благоустройства"* | кв.м | 1300 | 1300 | 1300 | 3900 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **И** | **4** | **S** | **1** | **4** | **5** | **0** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.016 "Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)"**  | **тыс.руб.** | **20,3** | **20,3** | **0,0** | **40,6** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Выполнение работ по благоустройству мест массового отдыха населения: озеленение сквера напротив храма Святого Апостола Андрея Первозванного в ЗАТО Озерный Тверской области"* | тыс.руб. | 20,3 | 20,3 | 0 | 40,6 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Площадь благоустройства"* | кв.м | 1300 | 1300 | 1300 | 3900 | 2027 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **1** | **9** | **0** | **0** | **9** |  |  |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.017 "Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, устройство детской игровой площадки на общественной территории по ул. Победы в ЗАТО Озерный Тверской области** | **тыс.руб.** | **3000,0** | **0,0** | **0,0** | **3000,0** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Устройство детской игровой площадки на общественной территории по ул. Победы в ЗАТО Озерный Тверской области"* | тыс.руб. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество установленных детских площадок"* | шт. | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **5** | **0** | **3** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **1** | **9** | **0** | **1** | **0** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.018 "Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, капитальный ремонт пешеходных дорожек в лесопарковой зоне в районе дома № 4 по ул. Уварова в ЗАТО Озерный Тверской области"**  | **тыс.руб.** | **2513,9** | **0,0** | **0,0** | **2513,9** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Устройство пешеходной дорожки"* | м | 97 | 0 | 0 | 97 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Улучшение функционального использования территорий общего пользования"* | % | 90 | 0 | 0 | 90 | 2025 |
| **0** | **4** | **5** | **0** | **4** | **0** | **9** | **0** | **6** | **2** | **0** | **1** | **1** | **9** | **0** | **1** | **1** |  |   |   |   |   |   |   | **Мероприятие 1.019 "Субсидии местным бюджетам на реализацию программ по поддержке местных инициатив в Тверской области, приобретение трактора Беларус 82.1 (или эквивалент) для нужд ЗАТО Озерный Тверской области"**  | **тыс.руб.** | **2640,0** | **0,0** | **0,0** | **2640,0** | **2025** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Повышение качества содержания территорий общего пользования"* | % | 100 | 0 | 0 | 100 | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Увеличение количества техники для уборки"* | да/нет | да | 0 | 0 | да | 2025 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Задача 2** "Ответственность жителей ЗАТО Озерный за состояние территории ЗАТО Озерный" | % | 80,0 | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Приведение территории ЗАТО Озерный в нормативное состояние"* | % | 80 | 80 | 90 | 90 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Уменьшение расхода бюджета на мероприятия связанные с очисткой территорий общего пользования"* | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.001 "Привлечение трудовых коллективов ЗАТО Озерный к поддержанию порядка на территориях общего пользования"** | да/нет | **да** | **да** | **да** | **да** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество привлеченных трудовых коллективов"* | шт. | 25 | 25 | 25 | 75 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Количество проведенных субботников с участием жителей ЗАТО Озерный и трудовых коллективов предприятий и организаций"* | шт. | 5 | 5 | 5 | 15 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | **Административное мероприятие 2.002 "Организация общегородских субботников, а так же субботников с участием собственников жилых помещений на дворовых территориях"** | да/нет | **да** | **да** | **да** | **да** | **2027** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 1 "Количество дворовых территорий на которых был организован субботник"* | шт. | 10 | 12 | 15 | 15 | 2027 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | *Показатель 2 "Увеличение количества граждан и собственников принявших участие в субботниках на дворовых территориях от общего количества собственников"* | % | 10 | 15 | 20 | 20 | 2027 |